Compte rendu TP

Composition de l’équipe :

Kenzi LAKHDARI
Zineb MOUKIR
Youssra SENHAJI
Mohamed BOUDAA

Description du produit :

Gestion d’un cabinet médical via une application web

Organisation au départ de la simulation :

Méthode AGILE utilisé : SCRUM
Projets divisé en SPRINT de 1h
-Constitution de l’equipe et des user stories
-Recueil des besoins du client dans le backlog
-Réalisation du travail prévu
-Retour client sur les fonctionnalitées établies
-Amélioration ou ajout de fonctionnalitées

liens vers le backlog :

https://github.com/kenzil/AGILE/blob/6099592c95edf906d35ee2b4dc2123fbaae6f7b8/user%20story.txt

Compte rendu des sprints

à dupliquer

Sprint 1

CR lancement du Sprint
Nous voulons réaliser les fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalités secretaire :
- Rechercher patient et medecin par nom
- Visualiser le calendrier
- Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un medecin
- Modifier un rendez-vous
- Annuler un rendez-vous
- Au cas de modification d’un rendez-vous, notifier les concernés

CR démo
Après la fin du sprint, nous n’avons pas pu terminer toutes les fonctionnalités du Backlog Sprint.
On a pu terminer les fonctionnalités suivantes :
- Rechercher patient et medecin par nom
- Visualiser le calendrier
- Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un medecin

CR rétrospective
- nous avons sous-évalué la durée de production des taches par conséquent nous allons réduire le temps de sprint de 2h à 1h pour avoir plus de FeedBack et que les sprints soient plus cadencées
- nous avions des backlog sprints chargés, on a réduit la charge de travail pour chaque sprint
Sprint 2

CR lancement du Sprint
Nous voulons réaliser les fonctionnalités suivantes :

- En tant que medecin, je souhaite pouvoir consulter et gérer mes rendez-vous afin de mieux maitriser mon emploi du temps.
- Nous avons réaliser les maquettes de notre application web.

CR démo

On a pu terminer la fonctionnalité de gestion des rendez vous par la secrétaire.

CR rétrospective
- On a pu effectuer les taches. On continue le travail en essayant d’être plus productif.
Sprint 03

CR lancement du Sprint

On prévois de tester les différentes fonctionnalités déjà mise en place.

Fonctionnalité	Résultats du test
Rechercher patient et medecin par nom	OK
Visualiser le calendrier	OK
Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un medecin	OK
Gestion des rendez vous par la secrétaire.	OK

On prévois de montrer au client la maquette du site,

CR démo
Nous avons réalisé les test des différentes fonctionnalité développé précédemment. Elles se sont s’avérer concluantes.
Nous avons montré la maquette au client, il a apprécier avec les remarques suivantes :
-La visualisation des rendez vous devrait être sous forme Agenda et pas listé ;
-Il souhaiterai pouvoir bloquer les annulation et déplacements de rendez vous qui sont effectué 24h avant le rendez-vous
-Il souhaiterai de plus que l’application propose au patient,avant une annulation, de déplacer le rendez vous,

CR rétrospective
Pour la suite, on décide de prioriser la fonctionnalité de déplacement d’un rendez vous car il s’agit d’un critère du client important.

L’implémentation d’un planning sous forme d’agenda étant fastidieux, on a préféré, après concertation avec le client, minimiser le travail nécessaire au développement de l’agenda en le implémentant sous forme de liste ce qui nous permettra de développer plus de fonctionnalités, On ajoutera un planning Agenda par la suite si il nous reste plus de temps.

Le client a souhaiter, avoir plus de feed-back. On veillera donc a revenir vers lui plus souvent en lui présentant l’avancée du travail.

Sprint 04

CR lancement du Sprint
On va premièrement développer la fonctionnalité de déplacement d’un rendez vous car elle apporte de la valeur au projet et que le client le souhaite.
Pour déplacer un rendez vous, le patient devra réaliser ce déplacement 24h avant son rendez-vous.

Pour ce faire on devra déjà développer le compte patient.

CR démo
On s’est concerter avec le client concernant la fonctionnalité de déplacement d’un rendez vous par le patient. Celle ci se voit difficile a réaliser car l’implémentation de cette fonction est dépendante d’une autre fonctionnalité pas encore développé et que c’est complexe a mettre en place en peu de temps.
On a donc décider avec l’accord du client, de transférer cette fonctionnalité au niveau des privilèges secrétaire,

De plus, un soucis technique à été rencontré ce qui a perturbé le client.

CR rétrospective

Pour le prochain sprint, on veillera a ce que le bug soit corrigé,
Pour rassurer le client, nous avons décidé de mettre en place un test unitaire a l’avenir sur nos code.

Bilan de la simulation :