Compte rendu TP

Composition de l’équipe :

Kenzi LAKHDARI
Zineb MOUKIR
Youssra SENHAJI
Mohamed BOUDAA

Description du produit :

Gestion d’un cabinet médical via une application web

Organisation au départ de la simulation :

Méthode AGILE utilisé : SCRUM
Projets divisé en SPRINT de 1h
-Constitution de l’equipe et des user stories
-Recueil des besoins du client dans le backlog
-Réalisation du travail prévu
-Retour client sur les fonctionnalitées établies
-Amélioration ou ajout de fonctionnalitées

liens vers le backlog :

https://github.com/kenzil/AGILE/blob/6099592c95edf906d35ee2b4dc2123fbaae6f7b8/user%20story.txt

Compte rendu des sprints

à dupliquer

Sprint 1

CR lancement du Sprint
Nous voulons réaliser les fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalités secretaire :
- Rechercher patient et medecin par nom
- Visualiser le calendrier
- Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un medecin
- Modifier un rendez-vous
- Annuler un rendez-vous
- Au cas de modification d’un rendez-vous, notifier les concernés

CR démo
Après la fin du sprint, nous n’avons pas pu terminer toutes les fonctionnalités du Backlog Sprint.
On a pu terminer les fonctionnalités suivantes :
- Rechercher patient et medecin par nom
- Visualiser le calendrier
- Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un medecin

CR rétrospective
- nous avons sous-évalué la durée de production des taches par conséquent nous allons réduire le temps de sprint de 2h à 1h pour avoir plus de FeedBack
- nous avions des backlog sprints chargés, on a réduit la charge de travail pour chaque sprint
Sprint 2

CR lancement du Sprint
Nous voulons réaliser les fonctionnalités suivantes :

- En tant que medecin, je souhaite pouvoir consulter et gérer mes rendez-vous afin de mieux maitriser mon emploi du temps.
- Nous avons réaliser les maquettes de notre application web.

CR démo

On a pu terminer la fonctionnalité de gestion des rendez vous par la secrétaire.

CR rétrospective
- nous avons sous-évalué la durée de production des taches par conséquent nous allons réduire le temps de sprint de 2h à 1h pour avoir plus de FeedBack
Sprint 03

CR lancement du Sprint

On prévois de tester les différentes fonctionnalités déjà mise en place.

Fonctionnalité	Résultats du test
Rechercher patient et medecin par nom	OK
Visualiser le calendrier	OK
Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un medecin	OK
Gestion des rendez vous par la secrétaire.	OK

On prévois de montrer au client la maquette du site,

CR démo
Nous avons réalisé les test des différentes fonctionnalité développé précédemment. Elles se sont s’avérer concluantes,

CR rétrospective

Sprint 04

CR lancement du Sprint
Nous voulons réaliser les fonctionnalités suivantes :

CR démo

CR rétrospective

Bilan de la simulation :