Compte rendu TP

Composition de l’équipe :

Kenzi LAKHDARI
Zineb MOUKIR
Youssra SENHAJI
Mohamed BOUDAA

Description du produit :

Gestion d’un cabinet médical via une application web

Organisation au départ de la simulation :

Méthode AGILE utilisé : SCRUM
Projets divisé en SPRINT de 1h
-Constitution de l’equipe et des user stories
-Recueil des besoins du client dans le backlog
-Réalisation du travail prévu
-Retour client sur les fonctionnalitées établies
-Amélioration ou ajout de fonctionnalitées

liens vers le backlog :

https://github.com/kenzil/AGILE/blob/6099592c95edf906d35ee2b4dc2123fbaae6f7b8/user%20story.txt

Compte rendu des sprints

à dupliquer

Sprint 1

CR lancement du Sprint
Nous voulons réaliser les fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalités secretaire :
- Rechercher patient et medecin par nom
- Visualiser le calendrier
- Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un medecin
- Modifier un rendez-vous
- Annuler un rendez-vous
- Au cas de modification d’un rendez-vous, notifier les concernés

CR démo
Après la fin du sprint, nous n’avons pas pu terminer toutes les fonctionnalités du Backlog Sprint.
On a pu terminer les fonctionnalités suivantes :
- Rechercher patient et medecin par nom
- Visualiser le calendrier
- Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un medecin

CR rétrospective
- nous avons sous-évalué la durée de production des taches par conséquent nous allons réduire le temps de sprint de 2h à 1h pour avoir plus de FeedBack
- nous avions des backlog sprints chargés, on a réduit la charge de travail pour chaque sprint
Sprint 2

CR lancement du Sprint
Nous voulons réaliser les fonctionnalités suivantes :
Fonctionnalités secretaire :

En tant que patient, je souhaite avoir acces a mes rendez-vous afin de mieux maitriser mon emploi du temps.

En tant que patient, je souhaite pouvoir prendre un rendez vous par le biais de l'application.

En tant que medecin, je souhaite pouvoir consulter et gérer mes rendez-vous afin de mieux maitriser mon emploi du temps

CR démo

CR rétrospective
- nous avons sous-évalué la durée de production des taches par conséquent nous allons réduire le temps de sprint de 2h à 1h pour avoir plus de FeedBack
Sprint XX

CR lancement du Sprint

CR démo

CR rétrospective

Bilan de la simulation :