Compte rendu TP

Composition de l’équipe :

Kenzi LAKHDARI
Zineb MOUKIR
Youssra SENHAJI
Mohamed BOUDAA

Description du produit :

Gestion d’un cabinet médical via une application web

Organisation au départ de la simulation :

Méthode AGILE utilisé : SCRUM
Projets divisé en SPRINT de 1h
-Constitution de l’équipe et des user stories
-Recueil des besoins du client dans le backlog
-Réalisation du travail prévu
-Retour client sur les fonctionnalités établies
-Amélioration ou ajout de fonctionnalités

Lien vers le code :

Lien vers le backlog :

https://github.com/kenzil/AGILE/blob/6099592c95edf906d35ee2b4dc2123fbaae6f7b8/user%20story.txt

Compte rendu des sprints

à dupliquer

Sprint 1

CR lancement du Sprint
Nous voulons réaliser les fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalités secrétaire :
- Rechercher patient et médecin par nom
- Visualiser le calendrier
- Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un médecin
- Modifier un rendez-vous
- Annuler un rendez-vous
- Au cas de modification d’un rendez-vous, notifier les concernés

CR démo
Après la fin du sprint, nous n’avons pas pu terminer toutes les fonctionnalités du Backlog Sprint.
On a pu terminer les fonctionnalités suivantes :
- Rechercher patient et médecin par nom
- Visualiser le calendrier
- Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un médecin

CR rétrospective
- Nous avons sous-évalué la durée de production des taches par conséquent nous allons réduire le temps de sprint de 2h à 1h pour avoir plus de Feed-back et que les sprints soient plus cadencées.
- Nous avions des backlog sprints chargés, on a réduit la charge de travail pour chaque sprint.

Sprint 2

CR lancement du Sprint
Nous voulons réaliser les fonctionnalités suivantes :

- En tant que médecin, je souhaite pouvoir consulter et gérer mes rendez-vous afin de mieux maîtriser mon emploi du temps.
- Nous avons réaliser les maquettes de notre application web de plus les diagrammes de (classes -

CR démo

On a pu terminer la fonctionnalité de gestion des rendez vous par la secrétaire.

CR rétrospective
- On a pu effectuer les taches. On continue le travail en essayant d’être plus productif.
Sprint 03

CR lancement du Sprint

On prévois de tester les différentes fonctionnalités déjà mise en place.

Fonctionnalité	Résultats du test
Rechercher patient et médecin par nom	OK
Visualiser le calendrier	OK
Créer un nouveau rendez-vous et l’associer à un médecin	OK
Gestion des rendez vous par la secrétaire.	OK

On prévois de montrer au client la maquette du site,

CR démo
Nous avons réalisé les test des différentes fonctionnalité développé précédemment. Elles se sont s’avérer concluantes.
Nous avons montré la maquette au client, il a apprécier avec les remarques suivantes :
-La visualisation des rendez vous devrait être sous forme Agenda et pas listé ;
-Il souhaiterai pouvoir bloquer les annulation et déplacements de rendez vous qui sont effectué 24h avant le rendez-vous
-Il souhaiterai de plus que l’application propose au patient,avant une annulation, de déplacer le rendez vous,

CR rétrospective
Pour la suite, on décide de prioriser la fonctionnalité de déplacement d’un rendez vous car il s’agit d’un critère du client important.

L’implémentation d’un planning sous forme d’agenda étant fastidieux, on a préféré, après concertation avec le client, minimiser le travail nécessaire au développement de l’agenda en le implémentant sous forme de liste ce qui nous permettra de développer plus de fonctionnalités, On ajoutera un planning Agenda par la suite si il nous reste plus de temps.

Le client a souhaiter, avoir plus de feed-back. On veillera donc a revenir vers lui plus souvent en lui présentant l’avancée du travail.

Sprint 04

CR lancement du Sprint
On va premièrement développer la fonctionnalité de déplacement d’un rendez vous car elle apporte de la valeur au projet et que le client le souhaite.
Pour déplacer un rendez vous, le patient devra réaliser ce déplacement 24h avant son rendez-vous.

Pour ce faire on devra déjà développer le compte patient.

CR démo
On s’est concerter avec le client concernant la fonctionnalité de déplacement d’un rendez vous par le patient. Celle ci se voit difficile a réaliser car l’implémentation de cette fonction est dépendante d’une autre fonctionnalité pas encore développée et que c’est complexe a mettre en place en peu de temps.
On a donc décider avec l’accord du client, de transférer cette fonctionnalité au niveau des privilèges secrétaire,

De plus, un soucis technique à été rencontré ce qui a perturbé le client.

CR rétrospective

Pour le prochain sprint, on veillera a ce que le bug soit corrigé,
Pour rassurer le client, nous avons décidé de mettre en place un test unitaire a l’avenir sur nos code.

Sprint 05

CR lancement du Sprint
- Nous allons corriger le bug d’intégration du compte secretaire.
- Nous allons réaliser les tests unitaires de différentes fonctionnalités afin d’améliorer la qualité du logiciel tel que : Login – inscription d’un compte patient ..
- Nous allons mettre en place le compte patient avec la fonctionnalité suivante :
* Visualiser ses rendez vous
- Amélioration de la page d’accueil :
* Possibilité de voir la liste des docteurs et les spécialités disponibles dans le cabinet pour les visiteurs non inscrits

CR démo
Nous avons pu assurer la qualité de notre logiciel en multipliant le volume des tests unitaires avec un taux de succès élevé, ainsi, le client est satisfait d’avancement du logiciel.
Nous avons réussi a mettre en place toutes les fonctionnalités prévu pour le sprint.

CR rétrospective

Pour le prochain sprint nous allons mettre en place la fonction de modification des horaires des rendez-vous à partir du compte secrétaire. Le temps des sprint et la méthodologie de travail de l’équipe jusqu’à présent est satisfaisante, nous continuons de la même manière

Sprint 06

CR lancement du Sprint
- La mise en place de l’option de modification de l’horaire d’un rendez vous par la secrétaire
- L’amélioration de l’interface d’espace patient.

CR démo
La fonctionnalité de modification d’horaire des rendez-vous a été mise en place avec succès. Mais vu que le temps est serré, nous ne pouvons pas encore créer une interface élégante pour cette fonctionnalité, alors nous avons mis provisoirement une interface conviviale pour faire le travail.

CR rétrospective

Pour le prochain sprint nous allons mettre en place la fonction de modification des horaires des rendez-vous à partir du compte secrétaire. Le temps des sprint et la méthodologie de travail de l’équipe jusqu’à présent est satisfaisante, nous continuons de la même manière

Sprint 07

CR lancement du Sprint
- La possibilité de créer un compte patient par la secrétaire.
- Prévenir le patient a l'avance d'un rendez vous.

CR démo
Le compte patient se crée par la secrétaire quand un nouveau patient se présente au cabinet. Un mot de passe aléatoire se génère sur l’interface de la secrétaire.
La fonction de prévenir le patient d’un rendez-vous n’a pas été achevé car notre environnement de développement ne contient pas encore un serveur de messagerie local.

CR rétrospective

Pour le prochain sprint nous allons installer un serveur de messagerie à fin de pouvoir tester la fonctionnalité de prévenir un patient automatiquement par mail.
La fonctionnalité de changement de mot de passe doit être mis en place pour assurer la transparence et la sécurité sur l’application.

Bilan de la simulation :

Au début du projet, nous avons fait plusieurs échanges avec le client à fin de connaître ses besoins et les bien classer par ordre de priorité dans le backlog. Après que nous avons pu construire une image générale sur l’application, on a choisi de travailler avec un framework, vu que l’application doit avoir une structure indépendante et résiliente au changements pour faciliter les futures améliorations qui peuvent être apporté au code.

Nous avions le choix entre deux frameworks que notre équipe maîtrisait bien, Spring ou Laravel, finalement le choix à tombé sur Laravel car la configuration de Spring prend beaucoup du temps et nécessite un budget supérieur.

*Choix de la méthode agile

Encore une fois nous ne retrouvons devant un choix qu’il fallait faire. Il y en a plusieurs méthodes agiles, et chacune ses avantages et ses inconvénients. En prenant compte de temps du projet, la taille de l’équipe, nous avons besoin d’une méthode agile qui va nous permettre d’avoir beaucoup de Feedback, une communication claire et non ambigu et une structure de rôles bien définie. Finalement on a choisi la méthode SCRUM.

Le début du travail sur le projet a commencé par des sprint de 2h, et des backlogs chargés, par conséquent, il y avait peu de Feedback entre les membres de l’équipe, et plusieurs tâches n’ont pas été réalisées, du coup, l’équipe a décidé de réduire la taille des sprints à 1h ainsi de réduire la charge des tâches à faire.

Nous avons repris contact avec le client pour lui montrer les maquettes

Au début du projet, le projet est découpé en fonctionnalités qui sont listées dans un backlog.
Puis nous avions été intéresser à la première version qui etait mise en ligne en se concentrant sur les fonctionnalités essentielles qui ont été indiquées comme prioritaires dans le backlog. Chaque mise en production est constituée de plusieurs sprints.